| Общество с ограниченной ответственностью «IT-CLUB» наименование организации - разработчика ТЗ на АС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «IT-CLUB» |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПКгейМИНГ» |  |
| ________________ | С. Гордон | _________________ | А. Петров |
| М.П. «15» 10 2025 |  | М.П. «15» 10 2025 |  |
| Автоматизированная информационная система наименование вида АС Автоматизированная информационная система «ПкТоп» наименование объекта автоматизации _________________АИС «ПкТоп»______________ сокращенное наименование АС |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На___21___ листах Действует с «15» 10 2025 СОГЛАСОВАНО Начальник отдела развития ООО «IT-CLUB» ________________ Н. Петрова М.П. «15» 10 2025 |  |  |  |

Махачкала, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ
1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
2 НАЗНАЧЕНИЕ К РАЗРАБОТКЕ
3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
3.1 Функциональные требования
3.1.1 Состав выполняемых функций
3.1.2 Организация входных и выходных данных
3.2 Требования к надежности
3.3 Требования к составу и характеристикам технических средств
3.4 Требования к программной совместимости
3.5 Специальные требования

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1 Состав программной документации
4.2 Общие требования к содержанию и оформлению
4.3 Требования к руководствам пользователя и администратора
4.4 Требования к технической документации (руководство программиста)
4.5 Требования к документации на развертывание и интеграцию

5 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ
6.1 Виды, состав и методы испытаний системы и ее составных частей
6.1.1 Виды испытаний системы
6.1.2 Методы испытаний
6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям
6.2.1 Участники приемки работ
6.2.2 Место и сроки проведения приемочных мероприятий
6.2.3 Критерии успешной приемки

7 ПРИЛОЖЕНИЯ

#### 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Полное наименование программного продукта:

«Автоматизированная информационная система управления деятельностью компьютерного клуба и киберспортивной арены «ПкТоп».

Краткое наименование:

Автоматизированная информационная система «ПкТоп».

Условное обозначение:

АИС «ПкТоп».

Далее по тексту настоящего технического задания программный продукт именуется «Система».

Система относится к классу автоматизированных информационных систем, предназначенных для комплексной автоматизации бизнес‑процессов компьютерного клуба (киберспортивной арены), включая бронирование игровых мест, управление игровыми станциями, учет времени и оплат, работу с клиентами, проведение турниров и формирование отчетности.

Объектом автоматизации является деятельность компьютерного клуба (киберспортивной арены) ООО «ПКгейМИНГ», а также, при необходимости, других клубов сети Заказчика.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ К РАЗРАБОТКЕ

Автоматизированная информационная система «ПкТоп» (далее – Система) предназначена для комплексной автоматизации основных бизнес-процессов компьютерного клуба (киберспортивной арены).

Основным назначением Системы является централизованное управление и контроль за:

- работой игровых станций: удаленный запуск, блокировка и мониторинг состояния компьютеров, учет игрового времени;

- продажами и расчетами: прием платежей, продажа разовых сеансов и абонементов, учет дополнительных услуг (бары, кухня, мерч), формирование кассовой отчетности;

- взаимодействием с клиентами: ведение базы клиентов и истории посещений, реализация программ лояльности и бонусной системы;

- бронированием и распределением ресурсов: предоставление клиентам возможности заранее бронировать конкретные компьютеры или игровые зоны;

- формированием аналитической отчетности: получение оперативных данных по загрузке зала, выручке, популярности услуг и эффективности работы.

Система предоставляет авторизованный доступ к функционалу для сотрудников различных ролей (администраторы, кассиры, менеджеры, технический персонал) в соответствии с их должностными обязанностями.

Создание автоматизированной информационной системы «ПкТоп» преследует следующие стратегические и операционные цели:

#### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО

Система должна обеспечивать автоматизацию ключевых бизнес‑процессов компьютерного клуба, включая управление игровыми станциями, бронирование мест, учет времени и оплат, работу с клиентами и формирование отчетности. Функциональные требования охватывают как фронт‑офисные операции (работа администраторов и кассиров), так и бэк‑офисные задачи (аналитика, управление тарифами, настройка оборудования и прав доступа).

##### 3.1 Состав выполняемых функций

Система должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- управление игровыми станциями и зонами: удаленный запуск и завершение сессий, блокировка/разблокировка компьютеров, отображение текущего статуса рабочего места (свободно, забронировано, занято, обслуживание);

- учет времени и тарифов: запуск сессии по выбранному тарифу, автоматический расчет стоимости в зависимости от длительности, времени суток, типа места и действующих акций, продление и досрочное завершение сеансов;

- бронирование мест: предварительная бронь конкретных компьютеров или зон на определенное время, изменение и отмена броней, учет предоплаты, контроль неявок;

- управление продажами и кассовыми операциями: оформление разовых сеансов, абонементов, депозитов, продажа сопутствующих товаров и услуг (напитки, еда, мерч), проведение оплат (наличные, банковские карты, онлайн‑платежи), возвраты и сторно;

- работа с клиентами: ведение клиентской базы, учет истории посещений и покупок, реализация бонусной/скидочной системы, управление статусами (обычный клиент, VIP, участник клуба и т.п.);

- управление турнирами и мероприятиями: создание расписания турниров, регистрация участников, привязка к игровым станциям и зонам, учет взносов и призового фонда, фиксация результатов;

- отчетность и аналитика: формирование стандартных и настраиваемых отчетов по выручке, посещаемости, загрузке залов, популярности тарифов и услуг, эффективности акций, работе персонала;

- администрирование и настройки: управление пользователями и ролями, настройка тарифов и акций, конфигурация интеграций с платежными и учетными системами, управление справочниками (игровые станции, залы, услуги).

##### 3.2 Организация входных и выходных данных

Входные данные системы включают:

- регистрационные данные клиентов (ФИО/никнейм, контактная информация, согласия на обработку персональных данных);

- операционные данные: заявки на бронирование, параметры игровых сессий (рабочее место, время начала/окончания, тариф), кассовые операции, данные о продажах сопутствующих услуг;

- настроечные данные: справочники залов и станций, тарифные планы, расписание работы клуба, настройки программ лояльности и скидок, параметры интеграций.

Выходные данные системы включают:

- оперативные данные для персонала: текущее состояние зала (свободные/занятые/забронированные места), активные сессии, список запланированных броней и турниров;

- финансово‑учетные данные: кассовые чеки (в т.ч. для онлайн‑кассы), сменные отчеты, отчеты по выручке и продажам, журналы операций;

- управленческая отчетность: аналитические отчеты и дашборды по загрузке залов, популярности тарифов и услуг, активности клиентов, результатам акций и мероприятий;

- технические данные: журналы событий, логи авторизаций, логи интеграций с внешними системами.

Ввод данных должен осуществляться через удобные графические интерфейсы с проверкой корректности, масками ввода и подсказками. Выходные данные должны формироваться в виде экранных форм, печатных отчетов и файлов для экспорта (например, XLSX, CSV, PDF).

##### 3.3 Требования к надежности

Система должна обеспечивать непрерывную работу в часы функционирования клуба при среднем уровне нагрузки и выдерживать пики активности (турниры, вечернее время). В случае отказа отдельных компонентов (сервер, сеть, рабочая станция) должны быть предусмотрены механизмы быстрого восстановления работоспособности без потери критичных данных.

Основные требования к надежности:

- наличие регулярного автоматического резервного копирования базы данных с возможностью восстановления за период не менее 7–30 дней (конкретный срок определяется заказчиком);

- обеспечение целостности данных при сбоях электропитания, сетевых разрывах и некорректном завершении клиентских приложений;

- возможность восстановления системы до работоспособного состояния в течение регламентированного времени (например, не более 2 часов при отказе сервера БД);

- ограничение доступа к критичным операциям (удаление данных, изменение финансовых операций) с журналированием всех действий.

##### 3.4 Требования к составу и характеристикам технических средств

Система должна функционировать на стандартном серверном и клиентском оборудовании, используемом в современных компьютерных клубах. Конкретные характеристики могут уточняться на этапе проекта, но минимально рекомендуется:

Сервер приложений и баз данных:

  - многопроцессорный или многоядерный CPU;

  - достаточный объем оперативной памяти (не менее 16–32 ГБ);

  - высокоскоростные SSD‑накопители для базы данных;

  - резервное питание (UPS), надежное сетевое подключение.

- Рабочие места персонала (администраторы, кассиры):

  - современный ПК или тонкий клиент с поддержкой актуальной ОС и браузера;

  - монитор с достаточным разрешением для комфортной работы с интерфейсом системы.

Игровые станции:

  - соответствие требованиям запускаемого игрового ПО;

  - наличие сетевого подключения к локальной сети клуба и, при необходимости, к интернету;

  - совместимость с агентом/клиентской частью системы для удаленного управления сессиями.

- сетевое оборудование:

  - гигабитная локальная сеть, обеспечивающая стабильное соединение между сервером и игровыми станциями;

  - оборудованная и защищенная серверная зона.

Точные параметры оборудования и схема размещения определяются в техническом проекте с учетом размеров клуба, количестве рабочих мест и прогнозируемой нагрузки.

##### 3.5 Требования к программной совместимости

Система должна быть совместима с распространенными программными платформами и обеспечивать возможность интеграции с внешними сервисами. Базовые требования:

- поддержка актуальных версий серверных операционных систем (например, семейств Linux или Windows Server — по согласованию с заказчиком);

- использование промышленной СУБД (например, PostgreSQL, MS SQL Server или аналог), обеспечивающей надежность, масштабируемость и средства резервного копирования;

- поддержка работы клиентских веб‑интерфейсов в современных браузерах (Chrome, Edge, Firefox, актуальные версии) без необходимости установки специфического ПО.

Возможность интеграции с:

  - онлайн‑кассами и фискальными регистраторами в соответствии с действующим законодательством;

  - платежными письки эквайринговыми сервисами;

  - бухгалтерскими системами (например, для обмена данными о выручке и операциях);

  - системами SMS/e‑mail‑рассылок и, при необходимости, мессенджерами.

При выборе технологий и библиотек должна обеспечиваться их поддерживаемость и наличие обновлений безопасности.

##### 3.6 Специальные требования

К системе предъявляются следующие специальные требования:

- информационная безопасность: разграничение прав доступа по ролям, надежная аутентификация пользователей, шифрование чувствительных данных при передаче, защита от основных типов атак (SQL‑инъекции, XSS и др.);

- соответствие требованиям законодательства: корректное формирование фискальных документов, хранение и обработка персональных данных клиентов в соответствии с действующими нормами, учет требований к онлайн‑кассам и налоговой отчетности;

- масштабируемость: возможность расширения системы для работы с несколькими филиалами (сеть клубов), добавления новых функциональных модулей и интеграций без критичной переработки ядра системы;

- локализация и часовой пояс: интерфейс и документация — на русском языке, корректный учет локального времени, праздничных и ночных тарифов;

- эргономика интерфейса: адаптация интерфейсов под особенности работы персонала клуба (минимальное количество кликов для типовых операций, четкая индикация статуса мест, предупреждения об ошибках и конфликтующих бронях).

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Программная документация на автоматизированную информационную систему «ПкТоп» должна представлять собой комплекс взаимосвязанных документов, разработанных в полном объеме и обеспечивающих понимание принципов работы, архитектуры, а также возможность ее полноценной эксплуатации, сопровождения, модификации и расширения. Вся документация должна поставляться в электронном виде и быть доступна в двух вариантах: в защищенных от редактирования форматах для повседневного использования (PDF) и в редактируемых форматах (DOCX, XLSX) для целей сопровождения и адаптации.

## 4.1. Состав программной документации.

Минимальный обязательный состав документации должен включать в себя следующий комплект документов:

- техническое задание: должно содержать детальное описание целей и задач Системы, обоснование необходимости разработки, полный перечень требований к функционалу, интерфейсам, безопасности и эксплуатационным характеристикам;

- руководство системного администратора: документ, описывающий процедуры установки, настройки, обновления и поддержания работоспособности Системы;

- руководство администратора безопасности: должно раскрывать политики и настройки безопасности, управление пользователями и ролями, протоколирование и аудит событий;

- комплекс руководств пользователя: Отдельные документы или разделы, предназначенные для различных ролевых моделей пользователей (администратор зала, кассир, бухгалтер, менеджер, техник), с описанием выполняемых ими задач в Системе;

- руководство программиста (техническое описание): Должно включать описание архитектуры Системы, схемы базы данных, API (Application Programming Interface) и руководство по разработке дополнительных модулей или интеграций;

- комплект документов на развертывание и ввод в эксплуатацию: Пошаговый план, контрольные списки (checklists) и инструкции по запуску Системы в промышленную эксплуатацию.

4.2. Общие требования к содержанию и оформлению.

Вся документация должна быть четко структурирована, легко читаема и ориентирована на практическое применение. Для этого каждый документ должен содержать:

- титульную страницу с указанием наименования Системы, документа, его версии и даты последнего обновления;

- оглавление (содержание) с активными гиперссылками для навигации в электронной версии;

- глоссарий используемых терминов, аббревиатур и определений;

- актуальные скриншоты и схемы, в точности соответствующие интерфейсам и логике текущей версии программного обеспечения;

- списки и таблицы для улучшения восприятия сложной информации;

- единую систему нумерации разделов, рисунков, таблиц и перекрестных ссылок.

4.3. Требования к руководствам пользователя и администратора.

Данная категория документов должна носить сугубо практический характер и предоставлять пользователям и администраторам исчерпывающие инструкции для решения их повседневных задач.

руководства пользователя должны содержать пошаговые сценарии выполнения всех типовых операций: от запуска клиентского приложения и авторизации до оформления продаж, бронирования мест, формирования отчетов и закрытия смены. Каждый шаг должен сопровождаться соответствующим скриншотом интерфейса.

руководство системного администратора должно детально описывать:

- требования к системному окружению (аппаратным и программным ресурсам серверов и рабочих мест);

- процедуры резервного копирования и восстановления базы данных;

- мониторинг работоспособности компонентов Системы и журналирование событий;

- плановое техническое обслуживание и процедуры обновления на новые версии.

Все руководства должны включать разделы с описанием типовых нештатных ситуаций, ошибок и способов их устранения, а также раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

4.4. Требования к технической документации (руководство программиста).

Этот документ предназначен для технических специалистов, осуществляющих сопровождение, доработку и интеграцию Системы.

- описание архитектуры: должна быть представлена общая схема архитектуры Системы с описанием основных компонентов (клиентское приложение, сервер приложений, база данных, интеграционные шлюзы) и взаимодействий между ними.

- описание базы данных: должна быть предоставлена полная ER-диаграмма (Entity-Relationship) с описанием таблиц, полей, индексов, связей и хранимых процедур.

- описание программных интерфейсов (API): должна быть предоставлена полная спецификация API (предпочтительно в формате OpenAPI/Swagger) для всех методов, включая:

- Endpoints (URL);

- методы HTTP;

- форматы запросов и ответов (на примерах JSON/XML);

- описание всех обязательных и необязательных параметров;

- коды ошибок и их описание;

- механизмы аутентификации и авторизации.

4.5. Требования к документации на развертывание и интеграцию.

Данный комплект документов должен позволить техническому персоналу Заказчика самостоятельно или при минимальном участии Разработчика развернуть Систему в производственной среде и обеспечить ее взаимодействие с другим оборудованием и ПО.

- инструкция по развертыванию: должна включать пошаговое описание установки и настройки всех необходимых компонентов: операционной системы, сервера баз данных, веб-сервера, серверной и клиентской части Системы;

- документация по интеграции: должна детально описывать процедуры настройки и управления интеграцией с периферийным оборудованием (платежные терминалы, карт-ридеры, контроллеры доступа в помещения, устройства для печати чеков) и внешними системами (онлайн-банкинг, бухгалтерские сервисы, программы лояльности, CRM-системы).

#### 5. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадия 1. Формирование требований к системе

Срок выполнения: согласно календарному плану проекта (рекомендуется 2-3 недели)

Организация-исполнитель: ООО «ПКгейМИНГ»

Этап 1.1. Обследование и анализ предметной области

- проведение анализа текущей инфраструктуры компьютерного клуба;

- исследование потребностей администраторов, модераторов и пользователей клуба (разных уровней навыков);

- анализ функциональных возможностей существующих систем управления клубами и бронирования мест;

- изучение лучших практик в области управления компьютерными клубами;

- формирование отчета с выявленными потребностями и рекомендациями по автоматизации.

Этап 1.2. Формирование требований к системе

- разработка функциональных требований на основе анализа пользовательских сценариев (бронирование мест, управление турнирами, работа с расписанием);

- определение нефункциональных требований (производительность, безопасность, надежность, масштабируемость);

- формирование требований к техническому обеспечению и инфраструктуре клуба;

- разработка требований к интерфейсу и пользовательскому опыту (UX/UI) для администраторов и конечных пользователей;

- согласование требований с Заказчиком и утверждение технического задания.

Стадия 2. Разработка концепции системы

Срок выполнения: согласно календарному плану проекта (рекомендуется 2 недели)

Организация-исполнитель: ООО «ПКгейМИНГ»

Этап 2.1. Разработка архитектурных решений

- проектирование высокоуровневой архитектуры системы с учетом требований масштабируемости;

- выбор паттернов проектирования (MVC, MVVM, микросервисы и т.д.) и архитектурных стилей;

- разработка схемы взаимодействия компонентов системы;

- определение протоколов и форматов данных для интеграции модулей;

- проектирование системы безопасности, управления доступом и аутентификации пользователей.

Этап 2.2. Проектирование базы данных и выбор технологического стека

- разработка концептуальной и логической модели данных;

- выбор системы управления базами данных с обоснованием выбора (например, PostgreSQL для надежности и масштабируемости);

- определение технологического стека для веб-приложения, мобильных приложений (при необходимости) и административной панели;

- проектирование API и схемы взаимодействия клиент-сервер;

- разработка плана миграции данных с существующих систем (при необходимости).

Стадия 3. Технический проект

Срок выполнения: согласно календарному плану проекта (рекомендуется 3-4 недели)

Организация-исполнитель: ООО «ПКгейМИНГ»

Этап 3.1. Разработка технических спецификаций

Детальное проектирование модулей системы:

- модуль управления пользователями и ролями;

- модуль бронирования и управления занятостью;

- модуль расписания и графика работы клуба;

- модуль управления турнирами и мероприятиями;

- модуль учета и кассовой системы;

- модуль уведомлений и оповещений;

- разработка спецификаций алгоритмов расчета рейтингов пользователей (при необходимости);

- проектирование системы реального времени для оповещений о доступности мест;

- разработка спецификаций интеграции с внешними сервисами (платежные системы, системы отправки СМС и email).

Этап 3.2. Проектирование интерфейсов и API

- создание детальных макетов пользовательского интерфейса для различных ролей (администратор, модератор, пользователь);

- проектирование REST API с полной документацией эндпоинтов;

- разработка спецификаций для мобильного приложения (iOS/Android), если предусмотрено;

- проектирование системы уведомлений (в-браузер, email, push-уведомления);

- создание стайл-гайда и UI-компонентов для единообразия интерфейса.

Стадия 4. Рабочая документация и разработка

Срок выполнения: согласно календарному плану проекта (рекомендуется 4-8 недель в зависимости от объема)

Организация-исполнитель: ООО «ПКгейМИНГ»

Этап 4.1. Разработка программных модулей

- реализация бэкенд-компонентов на выбранной технологии (например, .NET, Python, Node.js);

- разработка веб-интерфейса (React, Angular, Vue.js);

- создание административной панели для управления системой;

- интеграция с платежными системами и сервисами доставки уведомлений;

- реализация системы логирования и мониторинга.

Этап 4.2. Создание пользовательских интерфейсов и настройка БД

- верстка адаптивных интерфейсов согласно утвержденным макетам;

- реализация интерактивных элементов с использованием современных веб-технологий;

- настройка и оптимизация базы данных;

- реализация кэширования для повышения производительности (Redis или аналоги);

- настройка системы индексации данных для быстрого поиска.

Стадия 5. Ввод системы в действие

Срок выполнения: согласно календарному плану проекта (рекомендуется 2-3 недели)

Организация-исполнитель: ООО «ПКгейМИНГ»

Этап 5.1. Тестирование системы

- проведение модульного тестирования отдельных компонентов;

- интеграционное тестирование взаимодействия модулей;

- нагрузочное тестирование для проверки производительности при ожидаемом количестве одновременных пользователей;

- тестирование безопасности и защиты от уязвимостей;

- кросс-браузерное и кроссплатформенное тестирование;

- тестирование пользовательского опыта с участием представителей целевой аудитории.

Этап 5.2. Опытная эксплуатация и ввод в промышленную эксплуатацию

- развертывание системы на тестовом стенде с близкой к боевой конфигурацией;

- проведение опытной эксплуатации с ограниченной группой пользователей (администраторы и активные пользователи);

- сбор и анализ обратной связи от тестовых пользователей;

- устранение выявленных замечаний и доработка критичного функционала;

- развертывание системы в промышленной среде;

- обучение персонала клуба работе с системой; настройка мониторинга и поддержки.

#### 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

##### 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

###### 6.1.1 Виды испытаний системы

Функциональное тестирование:

Проверка основных функциональных модулей и их взаимодействия, включая управление учетными записями пользователей (регистрация, вход в систему, восстановление пароля, управление профилем), резервирование и бронирование компьютеров и консолей, систему управления турнирами и мероприятиями, функции оплаты и учета (кассовую систему), а также поддержку сообщества (чат, уведомления, рейтинги). Тестирование должно охватывать наиболее критичные пути использования.

Нагрузочное тестирование:

Проверка производительности системы при одновременной работе 500+ пользователей, тестирование стабильности при работе с 200+ бронированиями в час, проверка времени отклика операций (требование не более 2 секунд для основных операций), а также оценка масштабируемости инфраструктуры при пиковых нагрузках (например, во время расписания турниров).

Тестирование безопасности:

Проверка защиты от распространенных уязвимостей (SQL-инъекции, XSS-атаки), тестирование механизмов аутентификации и авторизации, проверка шифрования персональных данных и платежной информации, а также мониторинг попыток несанкционированного доступа.

Пользовательское тестирование:

Бета-тестирование с участием 30-50 реальных пользователей с различными уровнями технической подготовки, проверка удобства использования интерфейса на различных устройствах (компьютеры, планшеты, смартфоны), оценка доступности для пользователей с ограниченными возможностями, сбор качественной обратной связи по функциональности и дизайну.

###### 6.1.2 Методы испытаний

Автоматизированное тестирование:

Написание модульных тестов для критичных компонентов системы, автоматизация регрессионного тестирования для обеспечения качества при обновлениях, использование инструментов нагрузочного тестирования (Apache JMeter, Locust или аналоги), применение инструментов сканирования безопасности (OWASP ZAP, Burp Suite Community) для выявления уязвимостей.

Ручное тестирование:

Исследовательское тестирование основных сценариев использования, проверка интерфейса пользователя на различных браузерах и разрешениях экрана, тестирование интеграции между модулями системы, проверка работоспособности в различных сетевых условиях.

Пользовательское тестирование:

Привлечение представителей целевой аудитории (администраторов клуба, модераторов, посетителей) для работы с системой в приближенных к реальным условиях, сбор отзывов и предложений по улучшению, выявление проблем в пользовательском опыте, которые могли быть упущены при разработке.

##### 6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

###### 6.2.1 Участники приемки работ

Со стороны Заказчика:

- представители ООО «ПКгейМИНГ» (руководитель, менеджер проекта), специалисты по управлению информационными системами Заказчика, представители пользовательского сообщества для проверки удобства использования.

Со стороны Разработчика:

- руководитель проекта и ведущие разработчики ООО «ПКгейМИНГ», специалисты по контролю качества и тестированию, системный архитектор для консультаций по техническим решениям.

###### 6.2.2 Место и сроки проведения приемочных мероприятий

Стадия 1. Формирование требований:

- место: офис или помещение Заказчика;

- сроки: согласно календарному плану проекта;

- продолжительность: 2-3 рабочих дня.

Стадия 2. Разработка концепции и технического проекта:

- место: офис Разработчика или онлайн-встречи;

- сроки: согласно календарному плану проекта;

- продолжительность: 2-3 рабочих дня.

Стадия 3. Разработка и реализация:

- место: рабочее окружение Разработчика;

- сроки: текущий контроль в течение всего периода;

- продолжительность: контрольные точки каждые 2 недели.

Стадия 4. Предварительные испытания:

- место: тестовая среда (staging environment);

- сроки: согласно календарному плану;

- продолжительность: 1-2 недели.

Стадия 5. Приемочные испытания и ввод в действие:

- место: рабочие места Заказчика и боевая среда (production);

- сроки: согласно календарному плану;

- продолжительность: 1-2 недели.

###### 6.2.3 Критерии успешной приемки

Критерии приемки по стадии 1 (Формирование требований):

- полнота и согласованность документирования требований;

- соответствие технического задания потребностям Заказчика;

- четкое определение функциональных и нефункциональных требований;

- утверждение документов всеми заинтересованными сторонами.

Критерии приемки по стадии 2 (Разработка концепции):

- обоснованность архитектурных решений с учетом требований и имеющихся ресурсов;

- соответствие концепции утвержденному техническому заданию;

- полнота моделирования и проектирования систем (база данных, API, интеграции);

- соответствие современным стандартам и best practices разработки.

Критерии приемки по стадии 3 (Технический проект и разработка):

- полнота реализации функциональных требований;

- качество кода и соответствие стандартам кодирования;

- соответствие пользовательских интерфейсов утвержденным макетам и требованиям юзабилити;

- готовность системы к тестированию.

Критерии приемки по стадии 4 (Предварительные испытания):

- успешное прохождение автоматизированного тестирования (unit-тесты, интеграционные тесты);

- отсутствие критических (блокирующих) ошибок;

- выполнение требований по производительности и нагрузочной способности;

- готовность к переходу к приемочным испытаниям.

Критерии приемки по стадии 5 (Приемочные испытания и ввод в действие):

- успешное прохождение всех видов испытаний (функциональное, нагрузочное, безопасности, пользовательское);

- отсутствие критических ошибок и серьезных проблем с производительностью;

- достижение целевых показателей (время отклика, пропускная способность, доступность);

- положительные результаты пользовательского тестирования; полнота и актуальность всей эксплуатационной документации;

- успешное завершение обучения персонала Заказчика;

- подписание акта о выполнении работ и передаче системы в промышленную эксплуатацию.

#### 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения к настоящему техническому заданию содержат вспомогательные материалы, схемы, таблицы, формы и дополнительные спецификации, необходимые для полного понимания требований к разработке, реализации, тестированию и эксплуатации автоматизированной информационной системы «ПкТоп». Все приложения оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 19.505-79 и являются неотъемлемой частью документа. Приложения предоставляются в электронном виде в форматах PDF (для просмотра) и редактируемых форматах (DOCX, XLSX, PNG, SVG).

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Словарь терминов, сокращений и аббревиатур
Содержит полный перечень используемых в документе терминов с определениями:

- АИС — Автоматизированная информационная система;

- клуб — Компьютерный клуб (киберспортивная арена) ООО «ПКгейМИНГ»;

- игровая станция — Компьютер или консоль, предназначенная для игровых сессий;

- сессия — Период использования игровой станции клиентом;

- бронь — Предварительное резервирование игрового места;

- тариф — Ценовая схема расчета стоимости сессии в зависимости от времени, типа места и акций.